Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A continuación, un listado de los avances ya cumplidos del proyecto: - Desarrollo del apartado denuncias (para que el ciudadano pueda ejercer las denuncias y adjuntar evidencias y opción a anonimato) en app móvil. - desarrollo apartado inicio ciudadano app móvil. - desarrollo apartado de perfil y ajustes ciudadano app móvil. - implementación de imagenes de perfil app móvil - Implementación de notificaciones para el estado de las denuncias app móvil. - desarrollo de un feed publicó (denuncias que se puedan ver en el mapa como un pin con el icono de la categoría, comentarios y reacciones) - desarrollo apartado denuncias (Para la visualización de los inspectores) en la plataforma web - desarrollo integración con google maps app móvil - desarrollo integración con leaflet en la plataforma web. - desarrollo de interfaz de inicio de sesion app móvil y plataforma web - desarrollo interfaz registro app móvil. - alimentación con datos a la BDD - apartado de derivaciones plataforma web - apartado de diversos dashboard plataforma web - creación de usuarios como administrador(administradores, inspectores y operadores) plataforma web - visualización de denuncias mapa (tanto entrantes como antiguas) plataforma web - ajustes de mapa para visualización de cuadrantes plataforma web. Durante esta fase del proyecto se alcanzaron avances significativos tanto en la aplicación móvil para ciudadanos e inspectores como en la plataforma web administrativa utilizada por el municipio. Se implementaron funcionalidades clave que permiten realizar denuncias, gestionar derivaciones y visualizar información relevante sobre los incidentes. El desarrollo se ha realizado siguiendo la metodología SCRUM, con reuniones periódicas con la Product Owner y avances incrementales en cada sprint. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas corresponden a las pantallas y prototipos funcionales de la aplicación móvil (ciudadano e inspector) y de la plataforma web administrativa. Estas evidencias demuestran el cumplimiento de funcionalidades críticas como: - Creación, clasificación y envío de denuncias. - Georreferenciación de incidentes. - Gestión municipal: asignación, seguimiento y cierre de casos. - Interfaz de dashboards, mapas y panel administrativo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Durante el monitoreo del plan de trabajo, se revisaron las actividades planificadas en los distintos sprints, verificando su estado, cumplimiento y posibles ajustes. En general, el proyecto ha avanzado según lo planificado, con leves retrasos asociados a la validación de requerimientos con el cliente y algunos ajustes técnicos propios del desarrollo de interfaces móviles y web.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. ### Factores que facilitaron el desarrollo: - Comunicación constante con la Product Owner y el docente. - Uso de metodología SCRUM, que permitió ordenar las tareas y priorizar entregables. - Experiencia previa del equipo en tecnologías utilizadas (React Native, Next.js, Supabase). - División clara de responsabilidades dentro del equipo. ### Factores que dificultaron el desarrollo y acciones tomadas: - Retrasos en la definición de requerimientos: se solucionó con reuniones adicionales. - Ajustes en la interfaz móvil por retroalimentación del cliente: se reorganizaron tareas del sprint para integrarlos. - Complejidad del módulo de mapas: se implementaron librerías más estables (Leaflet / Google Maps) y pruebas adicionales. - Limitación de recursos del equipo (3 integrantes): se priorizaron módulos esenciales del MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades retrasadas corresponden principalmente a: - Correcciones finales en la interfaz de la plataforma web. - Optimización visual del dashboard. - Ajustes menores en la experiencia de usuario de la app móvil. Actividades ajustadas o eliminadas ### Ajustes realizados - Ajustes en mapas para incorporar cuadrantes territoriales a solicitud del cliente. - Reorganización del flujo de denuncias para hacerlo más intuitivo. - Cambios en tipificación y categorías de denuncia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.